**Календарный план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Срок проведения | Описание | Человеко-часы | Стоимость, руб. |
| 1 | 10.06.2021  (1 день) | **Макетирование**  -главное окно для создания контактов  -окно просмотра и редактирования контактов  -окно поиска пользователей  -окно настроек приложения | 3 | 450 |
| 2 | 10.06.2021  (1 день) | **Проектирование**  Структура базы данных  Диаграммы пакетов  Диаграммы классов | 2 | 300 |
| 3 | 12.06.2021  -  14.06.2021  (3 дня) | **Реализация**  Разработка приложения согласно спроектированным диаграммам | 16 | 2400 |
| 4 | 15.06.2021  (1 день) | **Тестирование и отладка**  Составление плана тестирования  Тестирование функциональных требований к приложениям | 4 | 600 |
| 5 | 15.06.2021  (1 день) | **Внедрение и подготовка проектной документации**  Сборка установщика  Написание пояснительной записки | 4 | 600 |
|  | **Итого:**  **6 дней** |  | **29** | **4350** |

**Смета выполнения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Статья расходов | Затраты, руб. |
| **Оплата времени разработки:**  - Младший разработчик | **4350**  4350 |
| **Накладные расходы:**  - Электроэнергия  - Другие расходы | **200**  200  - |
| **Себестоимость** | **4550** |
| **Норма прибыли**(15% от себестоимости) | **683** |
|  | **Итого:5300** |